# Ugovor o radovima  ___________

Ovaj ugovor se zaključuje između:

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

OIB: 18821819432

adresa: Opatijska 26 f, 31000 Osijek

(u daljnjem tekstu “Naručitelj usluga”)

i

__________________

OIB:

adresa:

(u daljnjem tekstu ”Pružatelj usluga”).

Predmet ugovora je obnova pristupne staze (Grupa 1) i izgradnja dvije promatračnice u Eko centru Zlatna Greda (Grupa 2). Usluge obnove pristupne staze i izgradnja dvije promatračnice su u skladu s Ponudbenim listom (Prilog br. I) Pružatelja usluga.

Ugovor se sastoji od sljedećih dokumenata:

- Ovog ugovora

- Ponude pružatelja usluga

- Troškovnika

- Nacrta

- ostalih dokumenata koji su dio ovog Ugovora

Dokumenti koji čine ugovor smatrat će se da su razumljivi; u slučaju proturječnosti, oni imaju prednost prema redoslijedu u kojem se pojavljuju iznad. Dodaci i izmjene imati će prednost nad dokumentima koje zamjenjuju.

Izvođač se obvezuje izvršiti i dovršiti radove te otkloniti eventualne nedostatke u potpunosti, u skladu s odredbama Ugovora.

Naručitelj usluge ovim se Ugovorom obvezuje platiti Pružatelju usluge u skladu s izvođenjem, završetkom radova i otklanjanjem kvarova iznos od:

- Cijena ugovora  _______________  HRK

- Cijena ugovora (slovima: __________________)

Gore navedena cijena predstavlja maksimalni iznos koji je moguće platiti Pružatelju usluga od strane Naručitelja.

Ovim ugovorom nisu obuhvaćene obveze za eventualne kazne.

Naručitelj usluga će uplatiti 25 % od ukupno dogovorene cijene u svrhu predfinanciranja za kupnju materijala Pružatelju usluga i to u roku od 15 dana nakon potpisivanja ugovora.

Za Grupu 2 Pružatelj usluga će ispostavljati mjesečne situacije i okončanu obračunsku situaciju, dok će za Grupu 1 ispostaviti samo okončanu obračunsku situaciju Naručitelju usluga.

Naručitelj usluga će isplatu izvršiti nakon odobrenja privremenih situacija od strane nadzornog inženjera i okončane obračunske situacije za izvedene radove, ovjere i odobrenja nadzornog inženjera i Konzervatorskog odjela Osijek i to u roku od 15 dana

Rok za izvođenje radova je za:

Grupu 1 - 30 dana nakon potpisa ugovora o nabavi

Grupu 2 - 90 dana nakon potpisa ugovora o nabavi

Sve izmjene i/ili dopune ovog Ugovora koje je odobrio Naručitelj usluga moraju biti dodane ovom Ugovoru u pisanom obliku i potpisane od strane odgovornih osoba Naručitelja usluga i Pružatelja usluga.

Za sve što nije navedeno u ovom Ugovoru, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 75/15).

Ovaj Ugovor stupa na snagu s danom potpisivanja ugovora s obje strane.

Ovaj ugovor je u skladu sa zakonom RH. U slučaju pravnog spora u svezi s ovim ugovorom nadležnost u rješavanju imati će Trgovački sud u Osijeku.

Načinjeno u Osijeku u četiri (4) originalna primjerka, dva primjerka zadržava Naručitelj usluga, a dva primjerka Pružatelj usluga.

| Za Pružatelja usluga | Za Naručitelja usluga |
| --- | --- |
| Ime: | Ime: |
| Funkcija: | Funkcija: |
| Potpis: | Potpis: |
| Datum: | Datum: |